项目章程

* **项目名称**

E享课堂

* **项目经理**

郭秋霞

* **项目背景**

某市拥有大量的大学生，有很多的大学生都有他们特长，同时也有很多的大学生想学习一些技能。有特长的大学生可以通过此平台来发布一些课程，来赚取一定的生活费，对于想学习某项技能的学生来说，该平台提供了价格相对于比较便宜，但是质量可以得到保证的课程，可以通过这个网站让更多的大学生以较为便宜的价格来学习他们想学的内容。

* **项目目标**

建设并运营一个网站，让有特长的学生去发布课程，想要学习特长的学生以较低的价格去该网站学习课程，为某所有在校大学生提供便捷的课程服务。

* **项目范围**
  + 学生发布课程：个人中心、体现、上传课程；
  + 学生学习课程：课程查询浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、课程推荐；
  + 管理员功能：对想要发布课程的大学生进行审核，同时对审核过了的大学生发布通知；
* **进度**
* 2018．9月:组建核心团队；
  + 2018. 10月：确定了合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
* 2018．11月：产品的需求细化、产品设计细化；
* 2018．12月：组建网站建设团队，进入建设期；
* 2019．1月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、主要变更记录、验收报告；
* **签字**