项目章程

* **项目名称**

e享课堂

* **项目经理**

郭秋霞

* **项目背景**

某市拥有大学、职技等学校在校生至少十万，同时很多学生都想通过兼职赚取生活费。学生存在通过自己的专长做兼职赚钱的需求，而很多网课网站目前没有这方面的提供。如今电子商务的成熟以及学生群体早已熟悉网课，可以通过构建服务某本地和大学生群体的电子商务网站来搭建这一桥梁，实现服务学生、丰富经验的有益局面。

* **项目目标**

建设并运营一个小服务器，连接我们的电子商务平台，为某所有在校大学生提供学习、兼职的服务。

* **项目范围**
  + 商家支持：查看学生上网课的历史数据；
  + 学生课程：网课查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、网课推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐网课管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2019．3月:组建核心团队；
  + 2019. 4月：确定合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．5月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．6月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．7月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、主要变更记录、验收报告；
* **签字**