项目章程

* **项目名称**

e享课堂

* **项目经理**

郭秋霞

* **项目背景**

某市拥有大量在校大学生，同时每所大学拥有各种组织，学生每天都有在线视频学习的需求，包括教学课程（如：专业课，必修课）、兴趣课程（吉他课、英语口语课）等，而一些组织或者某些学生有在网上授课的需求生早已。如今大学熟悉并习惯使用网络，可以通过构建服务某地大学生群体的在线学习网站来搭建这一桥梁，实现服务不同学生的不同需求的局面。

* **项目目标**

建设并运营一个服务于在校大学生的在线学习平台，为某所在校大学生提供线上教学、随时学习、线下实践的服务。

* **项目范围**
  + 组织支持：上传课程及分类、查看历史数据；
  + 学生支持：学习课程、收藏课程、购买课程、关注老师、个人中心；
  + 公共功能：课程推荐、广告；
  + 管理员功能：组织或学生审核、广告管理、推荐课程管理、申请线下实践场地、分析数据；
* **进度**
  + 2019．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．4月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．5—6月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．7—9月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的组织和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、人力资源计划、沟通计划、主要变更记录、验收报告；
* **签字**