|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识号 | 任务名称 | 工期 | | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 |  |
| 1 | **启动** |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | 组建核心团队 |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | 干系人分析 |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | 里程碑计划 |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | 制定项目章程 |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | 项目启动大会 |  | |  |  |  |  |  |
| 7 | **规划** |  | |  |  |  |  |  |
| 8 | **规划范围** |  | |  |  |  |  |  |
| 9 | 制定需求说明书 |  | |  |  |  |  |  |
| 10 | 界面设计 |  | |  |  |  |  |  |
| 11 | 详细设计说明书 |  | |  |  |  |  |  |
| 12 | 范围说明书 |  | |  |  |  |  |  |
| 13 | 创建WBS |  | |  |  |  |  |  |
| 14 | 形成范围基准 |  | |  |  |  |  |  |
| 15 | **规划时间** |  | |  |  |  |  |  |
| 16 | 排列工作包顺序 |  | |  |  |  |  |  |
| 17 | 估算资源 |  | |  |  |  |  |  |
| 18 | 估算持续时间 |  | |  |  |  |  |  |
| 19 | 制定进度计划 |  | |  |  |  |  |  |
| 20 | **规划成本** |  | |  |  |  |  |  |
| 21 | 项目成本估算 |  | |  |  |  |  |  |
| 22 | 项目预算 |  | |  |  |  |  |  |
| 23 | **规划质量** |  | |  |  |  |  |  |
| 24 | 制定测试计划 |  | |  |  |  |  |  |
| 25 | 制定测试用例 |  | |  |  |  |  |  |
| 26 | **规划人力资源** |  | |  |  |  |  |  |
| 27 | 制定人力资源计划 |  | |  |  |  |  |  |
| 28 | 制定人员配备管理计 |  | |  |  |  |  |  |
| 29 | **规划沟通** |  | |  |  |  |  |  |
| 30 | 制定沟通管理计划 |  | |  |  |  |  |  |
| 31 | **规划采购** |  | |  |  |  |  |  |
| 32 | 自制外购分析 |  | |  |  |  |  |  |
| 33 | 制定采购文件 |  | |  |  |  |  |  |
| 34 | **规划风险** |  | |  |  |  |  |  |
| 35 | 识别风险 |  | |  |  |  |  |  |
| 36 | 风险分析 |  | |  |  |  |  |  |
| 37 | 制定风险登记册 |  | |  |  |  |  |  |
| 38 | 规划整合 |  | |  |  |  |  |  |
| 39 | **执行与监控** |  | |  |  |  |  |  |
| 40 | 组建项目团队 |  | |  |  |  |  |  |
| 41 | **项目执行** |  | |  |  |  |  |  |
| 42 | **用户APP** |  | |  |  |  |  |  |
| 43 | 注册登记 |  | |  |  |  |  |  |
| 44 | 首页 |  | |  |  |  |  |  |
| 45 | 浏览房屋 |  | |  |  |  |  |  |
| 46 | 搜索房屋 |  | |  |  |  |  |  |
| 47 | 订单 |  | |  |  |  |  |  |
| 48 | 下单 |  | |  |  |  |  |  |
| 49 | 个人配置 |  | |  |  |  |  |  |
| 50 | **商家APP** |  | |  |  |  |  |  |
| 51 | 注册入驻 |  | |  |  |  |  |  |
| 52 | 房屋管理 |  | |  |  |  |  |  |
| 53 | 订单处理 |  | |  |  |  |  |  |
| 54 | 统计 |  | |  |  |  |  |  |
| 55 | 商家配置 |  | |  |  |  |  |  |
| 56 | **管理员后台** |  | |  |  |  |  |  |
| 57 | 商家审核 |  | |  |  |  |  |  |
| 58 | 促销活动 |  | |  |  |  |  |  |
| 59 | 统计分析 |  | |  |  |  |  |  |
| 60 | 广告插入 |  | |  |  |  |  |  |
| 61 | 备份 |  | |  |  |  |  |  |
| 62 | **项目监控** |  | |  |  |  |  |  |
| 63 | 各项指标监控 |  | |  |  |  |  |  |
| 64 | 监控评审 |  | |  |  |  |  |  |
| 65 | 变更评审 |  | |  |  |  |  |  |
| 66 | 例会 |  | |  |  |  |  |  |
| 67 | **项目干系人** |  | |  |  |  |  |  |
| 68 | 发布项目信息 |  | |  |  |  |  |  |
| 69 | 报告监控指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 70 | 干系人沟通 |  | |  |  |  |  |  |
| 71 | **团队建设** |  | |  |  |  |  |  |
| 72 | 培训 |  | |  |  |  |  |  |
| 73 | 娱乐活动 |  | |  |  |  |  |  |
| 74 | 沟通 |  | |  |  |  |  |  |
| 75 | 采购 |  | |  |  |  |  |  |
| 76 | 项目验收 |  | |  |  |  |  |  |
| 77 | **收尾** |  | |  |  |  |  |  |
| 78 | 项目终验 |  | |  |  |  |  |  |
| 79 | 结束采购 |  | |  |  |  |  |  |
| 80 | 项目内部收尾 |  | |  |  |  |  |  |
| 项目：3.1 房屋租赁预定APP  日期：2019.3.26 | | | 任务 外部任务 手动任务  拆分 进度  里程碑  摘要  项目摘要 | | | | | |